Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | Lavori svolti |
| 10.50 - 11.15 | Abbiamo visionato i diari di tutta la classe. |
| 11.15 - 12.20 | Ho sistemato il problema del salvataggio della password cifrata, ho terminato di costruire la pagina di login e quella di registrazione e ho modificato il metodo render() in modo che faccia visualizzare i menu esatti, come quello per il bibliotecario oppure quello per utenti standard. |
| 13.15 - 14.45 |
| 15.00 - 16.15 | Ho cominciato a creare la pagina home, in particolare ho cominciato a costruire il menu. |
| 16.15 - 16.30 | Ho fatto il diario per questa settimana. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riesco a utilizzare il model che mi permette di ottenere i libri presenti nel DB. Dovrò risolverlo la prossima volta perché non ho tempo a sufficienza. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione sono in linea. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare la pagina home, andare avanti con la documentazione. |