Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.11.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | Lavori svolti |
| 10.50 - 11.40 | Ho continuato la pagina home. |
| 11.40 - 12.20 |
| 13.15 - 14.45 | Ho fatto la visualizzazione dei noleggi e delle valutazioni. |
| 15.00 - 16.15 |
| 16.15 - 16.30 | Ho fatto il diario per questa settimana. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dei problemi con bootstrap, che non permettono il corretto funzionamento del menu una volta che la finestra si rimpicciolisce. La prossima volta devo provare a scaricare in locale tutti i files che contengono script. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono un po’ indietro rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Formattare le pagine in modo migliore con bootstrap e continuare i noleggi. |