Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.12.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | Lavori svolti |
| 10.50 - 11.40 | Ho migliorato la visualizzazione delle pagine con bootstrap. |
| 11.40 - 12.20 |
| 13.15 - 14.45 | Ho sviluppato e quasi completato la possibilità di noleggio. |
| 15.00 - 16.15 |
| 16.15 - 16.30 | Ho fatto il diario per questa settimana. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho un problema con il salvataggio del noleggio, e non ho abbastanza tempo per sistemarlo. Dovrò metterlo a posto la prossima volta. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono indietro rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare lo sviluppo del noleggio, finire le valutazioni e implementare l’invio della mail alla registrazione. |